Forskningsprojekt

Metodik för

Återanvändning

av sediment från

dagvattenbrunnar

Projektbeskrivning

Malmö 2002-03-26

Peab Sverige AB

Grundteknik

Johan Larsson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	bakgrund och syfte	3

2.	Förslag till utvecklings- och forskningsarbete	4

2.1	Omfattning	4

2.2	Personalresurser	5

2.3	Tidplan	5

3.	Finansiering	6

Bilagor

Bilaga 1.	Rödbomotet – Återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar inom vägområde. Analys av uppsamlat sediment. Peab Grundteknik 2001-11-21.

Bilaga 2.	Ansökan om forskningsmedel - SBUF.

Bilaga 3.	Projektbudget.

Bilaga 4.	Ansökan om forskningsmedel - Vägverket.

1.	bakgrund och syfte

Varje år samlas en stor mängd sediment, eller slam som det också brukar benämnas, i dagvattensystemen längs våra vägar. Vid rutinmässig slamsugning uppstår ett kvittblivningsproblem, som vanligen löses genom deponering.

I ett alltmer kretsloppsanpassat samhälle är det viktigt att vid problemlösning försöka tillämpa ett så brett synsätt som möjligt och i största möjliga mån hushålla med resurser. Det är inte rimligt att på deponi lägga massor – och därmed betrakta dessa som avfall – om de istället kan utgöra en resurs genom alternativ hantering och användning.

Generell deponering av dagvattenslam från vägområden kan ifrågasättas ur såväl miljömässiga som ekonomiska skäl. Materialet är i många fall inte mer förorenat än att det kan ersätta naturliga råvaror vid olika typer av markplanering, exempelvis anläggning av bullervallar. Detta innebär minskat behov av:

- masstransporter,

- deponiutrymme,

- naturmaterial,

vilket innebär både kostnadsbesparingar och minskad miljöbelastning. Det är således angeläget att utreda vilka möjligheter som praktiskt finns för hantering och återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar längs våra vägar.

Ett försök i liten skala initierades i Göteborg av Peab Sverige AB och Vägverket Region Väst under år 2001. I samråd med miljöförvaltningen i Göteborg, Plan- och trafikavdelningen, sker mellanlagring av sediment från dagvattenbrunnar inom en trafikplats (Rödbomotet) längs E6 norr om Göteborg. Kontroll och kartläggning av massorna har utförts för insamling av fakta-underlag inför beslut om framtida hantering. Hanteringen beskrivs mer detaljerat i delrapport (se även bilaga) Rödbomotet – Återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar inom vägområde. Analys av uppsamlat sediment. Peab Grundteknik 2001-11-21. Försöksresultaten är lovande och projektet fortskrider enligt ursprunglig plan i samråd med miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen i Göteborg är positiva till försöken, och kommer att vara fortsatt involverade i forskningsprojektet.

För tillämpning i större skala erfordras ett mer komplett faktaunderlag. Utvärdering behöver ske av följande frågeställningar:

- Kartläggning av massor med avseende på sammansättning, mängder och ursprung.

- Konsekvenser (främst miljöfaktorer) av återanvändning inom vägområdet. Vilken sammansättning (främst föroreningsinnehåll) kan accepteras? Behov av framtagande av ”platsspecifika” riktvärden för vägområden.

- Vilka typer av behandlingsmetoder kan tillämpas för att ytterligare förbättra massornas användbarhet.

Svar på dessa frågeställningar kan erhållas genom en gemensam forsknings- och utvecklings-insats av Peab Sverige AB och Vägverket. Det övergripande syftet är att erhålla en metodik för komplett hantering av dagvattensediment.

Forskningsprojekt

Metodik för

Återanvändning

av sediment från

dagvattenbrunnar

Projektbeskrivning

Malmö 2002-03-26

Peab Sverige AB

Grundteknik

Johan Larsson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	bakgrund och syfte	3

2.	Förslag till utvecklings- och forskningsarbete	4

2.1	Omfattning	4

2.2	Personalresurser	5

2.3	Tidplan	5

3.	Finansiering	6

Bilagor

Bilaga 1.	Rödbomotet – Återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar inom vägområde. Analys av uppsamlat sediment. Peab Grundteknik 2001-11-21.

Bilaga 2.	Ansökan om forskningsmedel - SBUF.

Bilaga 3.	Projektbudget.

Bilaga 4.	Ansökan om forskningsmedel - Vägverket.

1.	bakgrund och syfte

Varje år samlas en stor mängd sediment, eller slam som det också brukar benämnas, i dagvattensystemen längs våra vägar. Vid rutinmässig slamsugning uppstår ett kvittblivningsproblem, som vanligen löses genom deponering.

I ett alltmer kretsloppsanpassat samhälle är det viktigt att vid problemlösning försöka tillämpa ett så brett synsätt som möjligt och i största möjliga mån hushålla med resurser. Det är inte rimligt att på deponi lägga massor – och därmed betrakta dessa som avfall – om de istället kan utgöra en resurs genom alternativ hantering och användning.

Generell deponering av dagvattenslam från vägområden kan ifrågasättas ur såväl miljömässiga som ekonomiska skäl. Materialet är i många fall inte mer förorenat än att det kan ersätta naturliga råvaror vid olika typer av markplanering, exempelvis anläggning av bullervallar. Detta innebär minskat behov av:

- masstransporter,

- deponiutrymme,

- naturmaterial,

vilket innebär både kostnadsbesparingar och minskad miljöbelastning. Det är således angeläget att utreda vilka möjligheter som praktiskt finns för hantering och återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar längs våra vägar.

Ett försök i liten skala initierades i Göteborg av Peab Sverige AB och Vägverket Region Väst under år 2001. I samråd med miljöförvaltningen i Göteborg, Plan- och trafikavdelningen, sker mellanlagring av sediment från dagvattenbrunnar inom en trafikplats (Rödbomotet) längs E6 norr om Göteborg. Kontroll och kartläggning av massorna har utförts för insamling av fakta-underlag inför beslut om framtida hantering. Hanteringen beskrivs mer detaljerat i delrapport (se även bilaga) Rödbomotet – Återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar inom vägområde. Analys av uppsamlat sediment. Peab Grundteknik 2001-11-21. Försöksresultaten är lovande och projektet fortskrider enligt ursprunglig plan i samråd med miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen i Göteborg är positiva till försöken, och kommer att vara fortsatt involverade i forskningsprojektet.

För tillämpning i större skala erfordras ett mer komplett faktaunderlag. Utvärdering behöver ske av följande frågeställningar:

- Kartläggning av massor med avseende på sammansättning, mängder och ursprung.

- Konsekvenser (främst miljöfaktorer) av återanvändning inom vägområdet. Vilken sammansättning (främst föroreningsinnehåll) kan accepteras? Behov av framtagande av ”platsspecifika” riktvärden för vägområden.

- Vilka typer av behandlingsmetoder kan tillämpas för att ytterligare förbättra massornas användbarhet.

Svar på dessa frågeställningar kan erhållas genom en gemensam forsknings- och utvecklings-insats av Peab Sverige AB och Vägverket. Det övergripande syftet är att erhålla en metodik för komplett hantering av dagvattensediment.

Forskningsprojekt

Metodik för

Återanvändning

av sediment från

dagvattenbrunnar

Projektbeskrivning

Malmö 2002-03-26

Peab Sverige AB

Grundteknik

Johan Larsson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	bakgrund och syfte	3

2.	Förslag till utvecklings- och forskningsarbete	4

2.1	Omfattning	4

2.2	Personalresurser	5

2.3	Tidplan	5

3.	Finansiering	6

Bilagor

Bilaga 1.	Rödbomotet – Återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar inom vägområde. Analys av uppsamlat sediment. Peab Grundteknik 2001-11-21.

Bilaga 2.	Ansökan om forskningsmedel - SBUF.

Bilaga 3.	Projektbudget.

Bilaga 4.	Ansökan om forskningsmedel - Vägverket.

1.	bakgrund och syfte

Varje år samlas en stor mängd sediment, eller slam som det också brukar benämnas, i dagvattensystemen längs våra vägar. Vid rutinmässig slamsugning uppstår ett kvittblivningsproblem, som vanligen löses genom deponering.

I ett alltmer kretsloppsanpassat samhälle är det viktigt att vid problemlösning försöka tillämpa ett så brett synsätt som möjligt och i största möjliga mån hushålla med resurser. Det är inte rimligt att på deponi lägga massor – och därmed betrakta dessa som avfall – om de istället kan utgöra en resurs genom alternativ hantering och användning.

Generell deponering av dagvattenslam från vägområden kan ifrågasättas ur såväl miljömässiga som ekonomiska skäl. Materialet är i många fall inte mer förorenat än att det kan ersätta naturliga råvaror vid olika typer av markplanering, exempelvis anläggning av bullervallar. Detta innebär minskat behov av:

- masstransporter,

- deponiutrymme,

- naturmaterial,

vilket innebär både kostnadsbesparingar och minskad miljöbelastning. Det är således angeläget att utreda vilka möjligheter som praktiskt finns för hantering och återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar längs våra vägar.

Ett försök i liten skala initierades i Göteborg av Peab Sverige AB och Vägverket Region Väst under år 2001. I samråd med miljöförvaltningen i Göteborg, Plan- och trafikavdelningen, sker mellanlagring av sediment från dagvattenbrunnar inom en trafikplats (Rödbomotet) längs E6 norr om Göteborg. Kontroll och kartläggning av massorna har utförts för insamling av fakta-underlag inför beslut om framtida hantering. Hanteringen beskrivs mer detaljerat i delrapport (se även bilaga) Rödbomotet – Återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar inom vägområde. Analys av uppsamlat sediment. Peab Grundteknik 2001-11-21. Försöksresultaten är lovande och projektet fortskrider enligt ursprunglig plan i samråd med miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen i Göteborg är positiva till försöken, och kommer att vara fortsatt involverade i forskningsprojektet.

För tillämpning i större skala erfordras ett mer komplett faktaunderlag. Utvärdering behöver ske av följande frågeställningar:

- Kartläggning av massor med avseende på sammansättning, mängder och ursprung.

- Konsekvenser (främst miljöfaktorer) av återanvändning inom vägområdet. Vilken sammansättning (främst föroreningsinnehåll) kan accepteras? Behov av framtagande av ”platsspecifika” riktvärden för vägområden.

- Vilka typer av behandlingsmetoder kan tillämpas för att ytterligare förbättra massornas användbarhet.

Svar på dessa frågeställningar kan erhållas genom en gemensam forsknings- och utvecklings-insats av Peab Sverige AB och Vägverket. Det övergripande syftet är att erhålla en metodik för komplett hantering av dagvattensediment.

Forskningsprojekt

Metodik för

Återanvändning

av sediment från

dagvattenbrunnar

Projektbeskrivning

Malmö 2002-03-26

Peab Sverige AB

Grundteknik

Johan Larsson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	bakgrund och syfte	3

2.	Förslag till utvecklings- och forskningsarbete	4

2.1	Omfattning	4

2.2	Personalresurser	5

2.3	Tidplan	5

3.	Finansiering	6

Bilagor

Bilaga 1.	Rödbomotet – Återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar inom vägområde. Analys av uppsamlat sediment. Peab Grundteknik 2001-11-21.

Bilaga 2.	Ansökan om forskningsmedel - SBUF.

Bilaga 3.	Projektbudget.

Bilaga 4.	Ansökan om forskningsmedel - Vägverket.

1.	bakgrund och syfte

Varje år samlas en stor mängd sediment, eller slam som det också brukar benämnas, i dagvattensystemen längs våra vägar. Vid rutinmässig slamsugning uppstår ett kvittblivningsproblem, som vanligen löses genom deponering.

I ett alltmer kretsloppsanpassat samhälle är det viktigt att vid problemlösning försöka tillämpa ett så brett synsätt som möjligt och i största möjliga mån hushålla med resurser. Det är inte rimligt att på deponi lägga massor – och därmed betrakta dessa som avfall – om de istället kan utgöra en resurs genom alternativ hantering och användning.

Generell deponering av dagvattenslam från vägområden kan ifrågasättas ur såväl miljömässiga som ekonomiska skäl. Materialet är i många fall inte mer förorenat än att det kan ersätta naturliga råvaror vid olika typer av markplanering, exempelvis anläggning av bullervallar. Detta innebär minskat behov av:

- masstransporter,

- deponiutrymme,

- naturmaterial,

vilket innebär både kostnadsbesparingar och minskad miljöbelastning. Det är således angeläget att utreda vilka möjligheter som praktiskt finns för hantering och återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar längs våra vägar.

Ett försök i liten skala initierades i Göteborg av Peab Sverige AB och Vägverket Region Väst under år 2001. I samråd med miljöförvaltningen i Göteborg, Plan- och trafikavdelningen, sker mellanlagring av sediment från dagvattenbrunnar inom en trafikplats (Rödbomotet) längs E6 norr om Göteborg. Kontroll och kartläggning av massorna har utförts för insamling av fakta-underlag inför beslut om framtida hantering. Hanteringen beskrivs mer detaljerat i delrapport (se även bilaga) Rödbomotet – Återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar inom vägområde. Analys av uppsamlat sediment. Peab Grundteknik 2001-11-21. Försöksresultaten är lovande och projektet fortskrider enligt ursprunglig plan i samråd med miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen i Göteborg är positiva till försöken, och kommer att vara fortsatt involverade i forskningsprojektet.

För tillämpning i större skala erfordras ett mer komplett faktaunderlag. Utvärdering behöver ske av följande frågeställningar:

- Kartläggning av massor med avseende på sammansättning, mängder och ursprung.

- Konsekvenser (främst miljöfaktorer) av återanvändning inom vägområdet. Vilken sammansättning (främst föroreningsinnehåll) kan accepteras? Behov av framtagande av ”platsspecifika” riktvärden för vägområden.

- Vilka typer av behandlingsmetoder kan tillämpas för att ytterligare förbättra massornas användbarhet.

Svar på dessa frågeställningar kan erhållas genom en gemensam forsknings- och utvecklings-insats av Peab Sverige AB och Vägverket. Det övergripande syftet är att erhålla en metodik för komplett hantering av dagvattensediment.

Forskningsprojekt

Metodik för

Återanvändning

av sediment från

dagvattenbrunnar

Projektbeskrivning

Malmö 2002-03-26

Peab Sverige AB

Grundteknik

Johan Larsson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	bakgrund och syfte	3

2.	Förslag till utvecklings- och forskningsarbete	4

2.1	Omfattning	4

2.2	Personalresurser	5

2.3	Tidplan	5

3.	Finansiering	6

Bilagor

Bilaga 1.	Rödbomotet – Återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar inom vägområde. Analys av uppsamlat sediment. Peab Grundteknik 2001-11-21.

Bilaga 2.	Ansökan om forskningsmedel - SBUF.

Bilaga 3.	Projektbudget.

Bilaga 4.	Ansökan om forskningsmedel - Vägverket.

1.	bakgrund och syfte

Varje år samlas en stor mängd sediment, eller slam som det också brukar benämnas, i dagvattensystemen längs våra vägar. Vid rutinmässig slamsugning uppstår ett kvittblivningsproblem, som vanligen löses genom deponering.

I ett alltmer kretsloppsanpassat samhälle är det viktigt att vid problemlösning försöka tillämpa ett så brett synsätt som möjligt och i största möjliga mån hushålla med resurser. Det är inte rimligt att på deponi lägga massor – och därmed betrakta dessa som avfall – om de istället kan utgöra en resurs genom alternativ hantering och användning.

Generell deponering av dagvattenslam från vägområden kan ifrågasättas ur såväl miljömässiga som ekonomiska skäl. Materialet är i många fall inte mer förorenat än att det kan ersätta naturliga råvaror vid olika typer av markplanering, exempelvis anläggning av bullervallar. Detta innebär minskat behov av:

- masstransporter,

- deponiutrymme,

- naturmaterial,

vilket innebär både kostnadsbesparingar och minskad miljöbelastning. Det är således angeläget att utreda vilka möjligheter som praktiskt finns för hantering och återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar längs våra vägar.

Ett försök i liten skala initierades i Göteborg av Peab Sverige AB och Vägverket Region Väst under år 2001. I samråd med miljöförvaltningen i Göteborg, Plan- och trafikavdelningen, sker mellanlagring av sediment från dagvattenbrunnar inom en trafikplats (Rödbomotet) längs E6 norr om Göteborg. Kontroll och kartläggning av massorna har utförts för insamling av fakta-underlag inför beslut om framtida hantering. Hanteringen beskrivs mer detaljerat i delrapport (se även bilaga) Rödbomotet – Återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar inom vägområde. Analys av uppsamlat sediment. Peab Grundteknik 2001-11-21. Försöksresultaten är lovande och projektet fortskrider enligt ursprunglig plan i samråd med miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen i Göteborg är positiva till försöken, och kommer att vara fortsatt involverade i forskningsprojektet.

För tillämpning i större skala erfordras ett mer komplett faktaunderlag. Utvärdering behöver ske av följande frågeställningar:

- Kartläggning av massor med avseende på sammansättning, mängder och ursprung.

- Konsekvenser (främst miljöfaktorer) av återanvändning inom vägområdet. Vilken sammansättning (främst föroreningsinnehåll) kan accepteras? Behov av framtagande av ”platsspecifika” riktvärden för vägområden.

- Vilka typer av behandlingsmetoder kan tillämpas för att ytterligare förbättra massornas användbarhet.

Svar på dessa frågeställningar kan erhållas genom en gemensam forsknings- och utvecklings-insats av Peab Sverige AB och Vägverket. Det övergripande syftet är att erhålla en metodik för komplett hantering av dagvattensediment.

Forskningsprojekt

Metodik för

Återanvändning

av sediment från

dagvattenbrunnar

Projektbeskrivning

Malmö 2002-03-26

Peab Sverige AB

Grundteknik

Johan Larsson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	bakgrund och syfte	3

2.	Förslag till utvecklings- och forskningsarbete	4

2.1	Omfattning	4

2.2	Personalresurser	5

2.3	Tidplan	5

3.	Finansiering	6

Bilagor

Bilaga 1.	Rödbomotet – Återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar inom vägområde. Analys av uppsamlat sediment. Peab Grundteknik 2001-11-21.

Bilaga 2.	Ansökan om forskningsmedel - SBUF.

Bilaga 3.	Projektbudget.

Bilaga 4.	Ansökan om forskningsmedel - Vägverket.

1.	bakgrund och syfte

Varje år samlas en stor mängd sediment, eller slam som det också brukar benämnas, i dagvattensystemen längs våra vägar. Vid rutinmässig slamsugning uppstår ett kvittblivningsproblem, som vanligen löses genom deponering.

I ett alltmer kretsloppsanpassat samhälle är det viktigt att vid problemlösning försöka tillämpa ett så brett synsätt som möjligt och i största möjliga mån hushålla med resurser. Det är inte rimligt att på deponi lägga massor – och därmed betrakta dessa som avfall – om de istället kan utgöra en resurs genom alternativ hantering och användning.

Generell deponering av dagvattenslam från vägområden kan ifrågasättas ur såväl miljömässiga som ekonomiska skäl. Materialet är i många fall inte mer förorenat än att det kan ersätta naturliga råvaror vid olika typer av markplanering, exempelvis anläggning av bullervallar. Detta innebär minskat behov av:

- masstransporter,

- deponiutrymme,

- naturmaterial,

vilket innebär både kostnadsbesparingar och minskad miljöbelastning. Det är således angeläget att utreda vilka möjligheter som praktiskt finns för hantering och återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar längs våra vägar.

Ett försök i liten skala initierades i Göteborg av Peab Sverige AB och Vägverket Region Väst under år 2001. I samråd med miljöförvaltningen i Göteborg, Plan- och trafikavdelningen, sker mellanlagring av sediment från dagvattenbrunnar inom en trafikplats (Rödbomotet) längs E6 norr om Göteborg. Kontroll och kartläggning av massorna har utförts för insamling av fakta-underlag inför beslut om framtida hantering. Hanteringen beskrivs mer detaljerat i delrapport (se även bilaga) Rödbomotet – Återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar inom vägområde. Analys av uppsamlat sediment. Peab Grundteknik 2001-11-21. Försöksresultaten är lovande och projektet fortskrider enligt ursprunglig plan i samråd med miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen i Göteborg är positiva till försöken, och kommer att vara fortsatt involverade i forskningsprojektet.

För tillämpning i större skala erfordras ett mer komplett faktaunderlag. Utvärdering behöver ske av följande frågeställningar:

- Kartläggning av massor med avseende på sammansättning, mängder och ursprung.

- Konsekvenser (främst miljöfaktorer) av återanvändning inom vägområdet. Vilken sammansättning (främst föroreningsinnehåll) kan accepteras? Behov av framtagande av ”platsspecifika” riktvärden för vägområden.

- Vilka typer av behandlingsmetoder kan tillämpas för att ytterligare förbättra massornas användbarhet.

Svar på dessa frågeställningar kan erhållas genom en gemensam forsknings- och utvecklings-insats av Peab Sverige AB och Vägverket. Det övergripande syftet är att erhålla en metodik för komplett hantering av dagvattensediment.